# Formativa Definición Proyecto APT

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Integrantes del Equipo: Francisco Bilbao, Matías Díaz, Patricio González

Carrera: Ingeniería en Informática (2022)

Sede: Viña del Mar

Fecha: 01/09/2026

Abstract	3

Español	3

English	3

Desarrollo de Ingeniería	3

Descripción del Proyecto APT	3

Justificación de Relevancia para el Campo Laboral	4

Relación con el Perfil de Egreso	4

Relación con los Intereses Profesionales	4

Conexión con el Proyecto	5

Factibilidad del Proyecto	5

Factores que Facilitan el Desarrollo	5

Gestión de Riesgos y Mitigación	6

Tiempo Estimado	6

Conclusiones	7

Reflexión	7

Indicadores de Calidad	8

# Abstract

## Español

El proyecto "Sport Mind VR" es una plataforma tecnológica diseñada para apoyar la regulación emocional y el manejo del estrés en deportistas de alto rendimiento mediante entornos inmersivos de realidad virtual (Meta Quest 3). El sistema integra una arquitectura backend serverless en AWS, donde se procesan datos biométricos y conductuales en tiempo real para generar diagnósticos automatizados y reportes en PDF. Mi rol en el proyecto se enfoca en el desarrollo de la arquitectura backend, que incluye la configuración de API Gateway, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon S3 y Amazon Cognito, garantizando la escalabilidad, seguridad y eficiencia del sistema. Este proyecto es altamente relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, ya que aborda la creciente demanda de soluciones que integren dispositivos IoT (Realidad Virtual) con infraestructura Cloud, una competencia clave en el mercado tecnológico actual.

## English

The "Sport Mind VR" project is a technological platform designed to support emotional regulation and stress management in high-performance athletes through immersive virtual reality environments (Meta Quest 3). The system integrates a serverless backend architecture on AWS, where biometric and behavioral data is processed in real-time to generate automated diagnoses and PDF reports. My role in the project focuses on developing the backend architecture, which includes configuring API Gateway, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon S3, and Amazon Cognito, ensuring scalability, security, and efficiency. This project is highly relevant to the professional field of Software Engineering, as it addresses the growing demand for solutions that integrate IoT devices (Virtual Reality) with Cloud infrastructure, a key competence in today's technology market.

# Desarrollo de Ingeniería

## Descripción del Proyecto APT

Sport Mind VR es una solución integral que combina realidad virtual, inteligencia artificial y Cloud

Computing para mejorar el rendimiento emocional de deportistas. El sistema está estructurado en tres capas principales:

- Capa de Realidad Virtual (Hardware):

Entorno inmersivo ejecutado en dispositivos Meta Quest 3, donde los deportistas realizan actividades guiadas para la regulación emocional.

Captura de métricas biométricas y conductuales en tiempo real durante las sesiones.

- Capa Backend Cloud (Mi enfoque principal):

Arquitectura serverless en AWS, que incluye:

▪ API Gateway: Para exponer endpoints REST seguros y escalables.

▪ AWS Lambda: Funciones sin servidor para procesar la lógica de negocio (ej: validación de métricas, generación de informes).

▪ Amazon DynamoDB: Base de datos NoSQL para almacenar métricas, usuarios y sesiones de manera eficiente.

▪ Amazon S3: Almacenamiento de informes PDF y archivos multimedia.

▪ Amazon Cognito: Gestión de autenticación y control de acceso basado en roles (Administrador y Especialista).

- Capa de Visualización:

Dashboard Web: Interfaz para que especialistas (psicólogos, médicos) visualicen métricas, historiales y generen informes.

Cliente de Escritorio: Aplicación para la recepción local de datos durante las sesiones.

### Justificación de Relevancia para el Campo Laboral

Este proyecto es altamente relevante para el campo de Ingeniería en Informática porque:

- Integra tecnologías de vanguardia: Combina Realidad Virtual, Cloud Computing (AWS) e Inteligencia Artificial, áreas con alta demanda en el mercado laboral.

- Resuelve un problema real: Aborda la necesidad de monitoreo emocional en deportistas de alto rendimiento, un sector en crecimiento.

- Desarrolla competencias clave: Permite aplicar conocimientos en arquitectura de software, bases de datos, seguridad y gestión de proyectos, alineados con el perfil de egreso.

- Prepara para el futuro: Las habilidades adquiridas (AWS, serverless, seguridad) son transferibles a otros sectores, como salud digital, educación o entretenimiento.

## Relación con el Perfil de Egreso

El proyecto Sport Mind VR está alineado con las siguientes competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática (Duoc UC):

| Competencia del Perfil de Egreso | Aplicación en el Proyecto | Indicadores de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Desarrollo de la arquitectura backend serverless en AWS, aplicando patrones de diseño modernos y buenas prácticas de la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación para los microservicios. 1.2 Aplica pruebas de integración entre Lambda, API Gateway y DynamoDB. 1.3 Implementa mejoras basadas en resultados de pruebas. |
| Construir modelos de datos escalables | Diseño e implementación de bases de datos NoSQL (DynamoDB) para almacenar métricas, usuarios y sesiones. | 3.1 Diseña modelos de datos optimizados para consultas rápidas. 3.2 Implementa tablas en DynamoDB con índices secundarios. |
| Gestionar proyectos informáticos en contextos ágiles | Planificación y control del desarrollo backend bajo metodología SCRUM, con estimación de sprints y gestión de riesgos. | 2.1 Planifica tareas de desarrollo backend en sprints de 2-3 semanas. 2.2 Controla el avance mediante reuniones diarias. |
| Desarrollar e integrar soluciones de software de calidad | Construcción de APIs REST seguras y su integración con el Dashboard y el cliente de escritorio. | 4.1 Construye endpoints en API Gateway con autenticación Cognito. 4.2 Integra Lambda con DynamoDB para el procesamiento de datos. 4.3 Implanta la solución en AWS con infraestructura como código (IaC). |

## Relación con los Intereses Profesionales

Mis intereses profesionales se centran en las siguientes áreas:

- Arquitectura de Software y Backend:

Me apasiona diseñar soluciones escalables y eficientes, especialmente en entornos Cloud (AWS).

En este proyecto, mi rol como desarrollador backend me permite profundizar en el diseño de microservicios, APIs y bases de datos, áreas que son fundamentales para mi crecimiento profesional.

- Cloud Computing:

Quiero especializarme en servicios de AWS, como Lambda, API Gateway, DynamoDB y S3, para desarrollar aplicaciones serverless y escalables.

Este proyecto me brinda la oportunidad de trabajar con estas tecnologías en un contexto real, lo que es clave para mi objetivo de convertirme en un Arquitecto de Software Senior en el futuro.

- Seguridad y Autenticación:

Me interesa implementar protocolos de seguridad robustos, como Amazon Cognito, para proteger datos sensibles y garantizar el control de acceso.

En Sport Mind VR, soy responsable de configurar la autenticación y los roles de usuario, lo que me permite desarrollar habilidades en seguridad de datos.

- Bases de Datos:

Tengo un fuerte dominio en el diseño de bases de datos (SQL y NoSQL) y su optimización para aplicaciones reales.

En este proyecto, diseño e implemento tablas en DynamoDB para almacenar datos de usuarios, sesiones y métricas, lo que refuerza mis competencias en modelado de datos.

### Conexión con el Proyecto

El proyecto Sport Mind VR es ideal para mí porque:

- Enfoque en mi rol: Como responsable del backend y la seguridad, este proyecto me permite trabajar en las áreas que más me interesan.

- Aprendizaje práctico: Estoy adquiriendo experiencia real en Cloud Computing, una competencia con alta demanda laboral.

- Impacto real: El proyecto no es solo teórico; resuelve un problema concreto en el ámbito deportivo, lo que lo hace más motivador.

- Preparación para el futuro: En 5 años, aspiro a ser un Arquitecto de Software Senior especializado en soluciones Cloud, y este proyecto es un paso clave en ese camino.

## Factibilidad del Proyecto

El proyecto Sport Mind VR es totalmente factible de desarrollarse en el marco de las 18 semanas de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

### Factores que Facilitan el Desarrollo

- Modularidad:

El proyecto está dividido en módulos independientes (Backend, Dashboard, RV), lo que permite un desarrollo paralelo sin bloqueos.

Mi enfoque en el backend serverless puede avanzar de manera autónoma mientras el equipo trabaja en otras capas.

- Recursos Disponibles:

Hardware: Contamos con las gafas Meta Quest 3 y computadores con entornos de desarrollo (Node.js, Python).

Cloud: Acceso a AWS Free Tier/Educate para implementar Lambda, DynamoDB, API Gateway y Cognito.

Documentación: AWS proporciona documentación técnica detallada y ejemplos prácticos.

- Metodología Ágil:

Uso de SCRUM para dividir el trabajo en sprints cortos (2-3 semanas), con entregables evaluables en cada iteración.

### Gestión de Riesgos y Mitigación

| Riesgo Identificado | Impacto Potencial | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Problemas de conexión entre Meta Quest 3 y AWS | Pérdida de datos biométricos en tiempo real. | Implementar mockups de APIs para pruebas locales y validar la transmisión de datos con logs de HTTP 200. |
| Errores en la configuración de AWS Lambda o DynamoDB | Fallos en el procesamiento de datos o almacenamiento. | Realizar pruebas unitarias y de integración en cada función Lambda antes de su despliegue. |
| Fallas en la autenticación con Amazon Cognito | Acceso no autorizado a datos sensibles. | Configurar políticas de seguridad estrictas y probar el flujo de autenticación con usuarios de prueba. |
| Disponibilidad limitada de las gafas Meta Quest 3 | Retraso en las pruebas de integración. | Priorizar el desarrollo del backend y usar datos simulados para pruebas iniciales. |

### Tiempo Estimado

El proyecto está diseñado para desarrollarse en 1 semestre (18 semanas), con una distribución equitativa de tareas entre los integrantes del equipo. Mi participación en el backend y la seguridad está planificada de la siguiente manera:

Fase 1 (Semanas 1-4): Diseño de arquitectura y modelado de datos.

Fase 2 (Semanas 5-15): Implementación de microservicios, APIs y bases de datos.

Fase 3 (Semanas 16-18): Pruebas, documentación y preparación de la defensa.

# Conclusiones

The Sport Mind VR project represents a significant milestone in my academic and professional journey as a Software Engineering student. By focusing on the backend architecture and Cloud Computing, I am actively developing the skills required to excel in the technology industry. This project allows me to integrate virtual reality, artificial intelligence, and cloud infrastructure into a cohesive solution that addresses a real-world problem in the sports field.

The relevance of this project to my career cannot be overstated. It aligns perfectly with my professional interests in software architecture, backend development, and cloud security, while also providing practical experience in AWS services, which are in high demand in the job market. Additionally, the project's modular design and agile methodology ensure that we can deliver a high-quality solution within the given timeframe.

By the end of this project, I will have gained hands-on experience in serverless architectures, API development, database design, and security protocols, all of which are critical for my goal of becoming a Senior Software Architect in the next five years.

# Reflexión

Reflecting on my self-assessment and the progress of this project, I recognize that my strengths lie in database design, project management, and backend development. These are areas where I feel confident and capable of delivering high-quality work. However, I also identify areas for improvement that this project will help me strengthen:

- Advanced Software Architecture: While I have a solid foundation in backend development, I need to deepen my knowledge of scalable and secure architectures, especially in cloud environments.

- Cloud Security: Implementing Amazon Cognito and other security protocols will enhance my ability to protect sensitive data and manage user access effectively.

- Integration of Systems: Although I have experience in backend development, I need to work on ensuring smooth communication between different layers (frontend, backend, hardware).

This project is a turning point in my career. It challenges me to step out of my comfort zone and tackle complex problems that require a combination of technical skills and creativity. I am confident that by the end of this project, I will have acquired the knowledge and experience necessary to stand out in the job market as a Cloud Computing and Software Architecture specialist.

# Indicadores de Calidad

El proyecto Sport Mind VR cumple con los indicadores de calidad disciplinarios definidos para las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. A continuación, se detallan los indicadores aplicables y su cumplimiento:

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación para los productos y procesos. | Cumple (Se diseñarán pruebas unitarias y de integración para Lambda y API Gateway). |
|  | 1.2 Aplica pruebas de validación utilizando buenas prácticas. | Cumple (Se usarán herramientas como Postman y Jest para validar el backend). |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base a los resultados. | Cumple (Se implementarán ajustes según los resultados de las pruebas). |
| Gestionar proyectos informáticos | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Cumple (Se usa metodología SCRUM con sprints planificados). |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Cumple (Se realizan reuniones diarias y seguimiento de avances). |
| Construir modelos de datos escalables | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Cumple (Se diseñan tablas en DynamoDB optimizadas para el proyecto). |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Cumple (Se implementarán las tablas en DynamoDB con índices secundarios). |
| Desarrollar soluciones de software | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el desarrollo. | Cumple (Se usan metodologías ágiles y buenas prácticas de desarrollo). |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software. | Cumple (Se integrarán backend, Dashboard y cliente de escritorio). |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el desarrollo. | Cumple (Se desplegará la solución en AWS con IaC). |