### AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Proyecto: Sport Mind VR

Estudiante /Autor: Matias Diaz

Integrantes Equipo:Matias Diaz , Patricio Gonzalez y Francisco Bilbao

Carrera / Plan: Ingeniería en Informática (2022)

Sede: Viña del Mar

Instancia: Semana 4 / Autoevaluación Fase 1

## 1. Abstract

Español: El proyecto "Sport Mind VR" consiste en una plataforma que asiste a deportistas de alto rendimiento en la regulación emocional y la gestión del estrés mediante entornos inmersivos de realidad virtual (Meta Quest 3). El sistema se apoya en una arquitectura backend serverless en AWS, procesando datos biométricos y conductuales en tiempo real para generar diagnósticos automáticos y reportes en PDF, ofreciendo una solución tecnológica avanzada para el área de la salud deportiva y cumpliendo con estándares de calidad de la industria del software.

English: The "Sport Mind VR" project consists of a platform that assists high-performance athletes in emotional regulation and stress management through immersive virtual reality environments (Meta Quest 3). The system relies on a serverless backend architecture in AWS, processing biometric and behavioral data in real-time to generate automatic diagnoses and PDF reports. It offers an advanced technological solution for the sports health area, complying with high-quality software industry standards.

## 2. Descripción del Proyecto APT

El proyecto "Sport Mind VR" es una plataforma diseñada para apoyar el des-estrés y la regulación emocional de deportistas de alto rendimiento mediante actividades inmersivas en realidad virtual. El sistema contempla sesiones de juego a través de gafas Meta Quest 3, cuyos datos de rendimiento y métricas de estado son gestionados desde un Dashboard web y un cliente de escritorio. Implementa seguridad basada en roles (Administrador y Especialista) y permite la generación automatizada de informes de avance en formato PDF. Su relevancia para el campo laboral radica en la integración de dispositivos IoT/VR con infraestructuras Cloud (AWS), una necesidad creciente en el mercado tecnológico actual.

## 3. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso y Calidad

El proyecto se alinea estrechamente con el perfil de egreso y cumple con los indicadores de calidad definidos por la disciplina de Ingeniería en Informática:

- Diseñar y generar soluciones de software innovadoras: Aplicando el ciclo de vida completo (diseño, desarrollo, pruebas, integración) para crear un sistema que enlaza Realidad Virtual y servicios en la nube.

- Construir modelos de datos: Implementación de bases de datos no relacionales (DynamoDB en AWS) escalables para soportar las métricas de los usuarios.

- Gestionar proyectos informáticos: Utilizando metodologías ágiles para planificar y controlar el proyecto, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.

- Realizar pruebas de certificación: Diseñando y aplicando pruebas de validación de los productos y procesos (pruebas unitarias, de integración) utilizando buenas prácticas de la industria.

## 4. Relación con mis Intereses Profesionales

Mis intereses profesionales se centran firmemente en el desarrollo backend, la arquitectura de software y la lógica de negocio. Este proyecto se alinea perfectamente con mi vocación, ya que me permite ir más allá de los sistemas web tradicionales y trabajar con tecnologías de alta demanda laboral como Cloud Computing (AWS), manejo de APIs y conexión con hardware externo (Realidad Virtual). Además, asumir el rol de integrador de la arquitectura cloud y VR respalda mi meta a 5 años de desempeñarme como Arquitecto de Software Senior.

## 5. Factibilidad de Desarrollo

El proyecto es altamente factible de realizarse durante el marco de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

- Recursos y Tiempo: Su arquitectura modular permite dividir el trabajo progresivamente en iteraciones cortas. Contamos con las gafas Meta Quest 3, la documentación de la API y los recursos de AWS.

- Manejo de Obstaculizadores: Para mitigar los riesgos asociados a problemas de conexión, configuración de la API o autenticación, se realizarán pruebas periódicas por módulo, y se mantendrá una bitácora de errores (Git) para su rápida resolución.

## 6. Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Diseñar, implementar y validar un modelo de inteligencia artificial con datos mixtos para la clasificación de un prototipo de realidad virtual orientado a la regulación emocional para deportistas de alto rendimiento.

### Objetivos Específicos

- Diseñar y entrenar el modelo de inteligencia artificial basado en datos mixtos (fisiológicos, conductuales o biométricos).

- Construir la arquitectura backend y de almacenamiento en AWS mediante API Gateway, Lambda, DynamoDB y Amazon S3.

- Desarrollar un Dashboard web interactivo e implementar seguridad con Amazon Cognito.

- Validar el funcionamiento del modelo de IA y la experiencia de realidad virtual mediante pruebas de rendimiento y estrés.

## 7. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se empleará una metodología ágil de trabajo incremental, organizada en iteraciones (sprints) cortas que permitirán la entrega progresiva de funcionalidades evaluables. Las etapas principales son:

- Definición y Diseño: Levantamiento de especificaciones técnicas, modelado de bases de datos y definición de la arquitectura cloud en AWS.

- Desarrollo Paralelo: Construcción de componentes core (backend serverless, dashboard web, cliente de escritorio).

- Integración: Conexión del flujo de datos en tiempo real entre los servicios cloud y los dispositivos de Realidad Virtual (Meta Quest 3).

- Pruebas y Mitigación: Ejecución de pruebas funcionales, unitarias y de estrés para validar estabilidad y seguridad.

- Documentación: Elaboración de manuales de arquitectura y entrega formal del prototipo.

## 8. Plan de Trabajo

El plan considera la asignación de recursos, estimación de duración y asignación de responsabilidades.

| Actividad / Tarea | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Definir requerimientos, usuarios, roles y funcionamiento. | 2 semanas | Todo el equipo |
| Diseño de arquitectura | Definir integración entre RV, backend, APIs, datos y Dashboard. | 2 semanas | Matías Díaz |
| Backend y API | Implementar servicios para gestionar usuarios, sesiones y métricas. | 1 semana | Francisco Bilbao |
| Dashboard | Desarrollar interfaz para consultar sesiones, resultados y métricas. | 2 semanas | Patricio G. / Francisco B. |
| Módulo de LLM | Desarrollar módulo de inteligencia artificial al Dashboard. | 4 semanas | Todo el equipo |
| Informes PDF | Implementar el flujo de solicitud y generación de informes. | 2 semanas | Patricio González |
| Integración y pruebas | Integrar módulos, probar funcionamiento y corregir errores. | 2 semanas | Todo el equipo |

## 9. Propuesta de Evidencias

Las siguientes evidencias darán cuenta del logro de las actividades planificadas:

- Avance - Diseño de arquitectura: Diagrama de arquitectura lógica y flujo de datos que valida formalmente la estructura y viabilidad técnica.

- Avance - Flujo de datos RV: Registro de pruebas demostrando la transmisión en tiempo real de datos biométricos entre Meta Quest 3 y los servicios de backend.

- Avance - Backend/API: Logs de comunicación que demuestran estabilidad (códigos HTTP 200) y almacenamiento consistente en DynamoDB.

- Avance - Dashboard: Capturas de la interfaz web evidenciando la usabilidad y renderización de métricas en menos de 2 segundos.

- Final - Informes PDF: Verificación de extremo a extremo garantizando la exportación exitosa de reportes clínicos en formato PDF.

- Final - Pruebas: Informe de testing acreditando una cobertura superior al 95% en pruebas de integración, respaldado por manuales de usuario y despliegue.

## 10. Individual Conclusiones

In conclusion, the "Sport Mind VR" project is an integral technological challenge that perfectly matches my professional aspirations. By blending immersive virtual reality with a robust cloud architecture in AWS, this project demonstrates the practical and innovative application of software engineering in the sports health domain. It proves that combining real-time biometric data with cloud-based analytics can provide immense value to high-performance athletes and specialists. This capstone project allows me to master the entire software lifecycle while taking profound responsibility for critical system integrations, databases, and architecture.

## 11. Personal Reflection

Reflecting on this process, taking charge of the architectural design and VR integration phases has been incredibly rewarding. It aligns flawlessly with my long-term goal of becoming a Senior Software Architect working remotely for international organizations within the next five years. While I feel highly confident in structuring backend logic and managing both SQL and NoSQL databases, this project actively pushes me out of my comfort zone to improve my English proficiency. I constantly need to read official AWS documentation and write technical specifications at an upper-intermediate level. Working in this simulated real-world environment using agile methodologies gives me the exact practical experience, technical depth, and language skills I need to excel in the global job market.